## Slide 1: Análisis de Limitaciones, Costos Adicionales, Ventajas y Desventajas del Proceso de Pruebas Propuesto para las 8 Semanas

## Slide 2: Semana 1: Pruebas de Configuración General del Sitio
Objetivo: Encontrar el mayor número de defectos en la configuración general del sitio.
Estrategia: Pruebas manuales exploratorias, de extremo a extremo y de robustez.
Ventajas:
  Identificación temprana de defectos críticos en la configuración.
  Mejora de la estabilidad y funcionalidad del sistema.
Desventajas:
  Requiere tiempo y recursos humanos para pruebas manuales.
  Posibles costos adicionales en herramientas y personal.
Limitaciones:
  La exhaustividad puede depender de la habilidad del equipo.
Costos adicionales:
  Herramientas de prueba.
  Tiempo de los testers.

## Slide 3: Semana 2: Auditoría de Accesibilidad
Objetivo: Garantizar la accesibilidad para usuarios con discapacidades.
Estrategia: Utilizar herramientas como WAVE y AXE.
Ventajas:
  Cumplimiento de normativas legales.
  Mejora de la experiencia de todos los usuarios.
Desventajas:
  Necesidad de conocimientos especializados en accesibilidad.
Limitaciones:
  Puede no cubrir todos los aspectos de accesibilidad.
Costos adicionales:
  Herramientas de accesibilidad.
  Consultores en accesibilidad si es necesario.

## Slide 4: Semana 3: Pruebas de Usabilidad y Funcionalidad en Dispositivos Móviles
Objetivo: Garantizar la funcionalidad en varios modelos de smartphones y tablets.
Estrategia: Utilizar BrowserStack.
Ventajas:
  Asegura una experiencia consistente en dispositivos móviles.
Desventajas:
  Puede ser costoso y consume tiempo.
Limitaciones:
  Limitación en el número de dispositivos físicos disponibles.
Costos adicionales:
  Licencias de BrowserStack.

## Slide 5: Semana 4: Pruebas de Compatibilidad Cruzada en Navegadores
Objetivo: Garantizar una experiencia consistente en los principales navegadores.
Ventajas:
  Asegura que el sitio funcione para la mayoría de los usuarios.
Desventajas:
  Puede ser laborioso y requerir tiempo significativo.
Limitaciones:
  Los cambios en navegadores pueden afectar las pruebas.
Costos adicionales:
  Herramientas para pruebas de compatibilidad.

## Slide 6: Semana 5: Visual Regression Testing (VRT)
Objetivo: Mantener la integridad visual del sitio tras actualizaciones.
Estrategia: Utilizar Resemble.js y BackstopJS.
Ventajas:
  Identificación rápida de discrepancias visuales.
  Automatización ahorra tiempo y aumenta la precisión.
Desventajas:
  Necesidad de configurar y mantener las herramientas.
Limitaciones:
  Puede no detectar todos los problemas visuales.
Costos adicionales:
  Herramientas de VRT.
  Tiempo de configuración y mantenimiento.

## Slide 7: Semana 6: Pruebas de Estrés y de Carga
Objetivo: Evaluar el rendimiento bajo condiciones extremas.
Ventajas:
  Asegura la estabilidad durante picos de tráfico.
Desventajas:
  Requiere un entorno de prueba robusto.
Limitaciones:
  Los resultados pueden variar en producción.
Costos adicionales:
  Herramientas de pruebas de carga.
  Infraestructura adicional.

## Slide 8: Semana 7: Evaluación de Seguridad
Objetivo: Identificar y mitigar vulnerabilidades de seguridad.
Estrategia: Utilizar OWASP ZAP.
Ventajas:
  Fortalece la defensa del sistema.
Desventajas:
  Requiere conocimientos especializados en seguridad.
Limitaciones:
  Puede no cubrir todas las posibles vulnerabilidades.
Costos adicionales:
  Herramientas de seguridad.
  Consultores en seguridad si es necesario.

## Slide 9: Semana 8: Pruebas de Rendimiento
Objetivo: Optimizar los tiempos de carga del sitio.
Estrategia: Utilizar Google Lighthouse y JMeter.
Ventajas:
  Mejora la experiencia del usuario y el SEO.
Desventajas:
  Requiere tiempo y ajustes continuos.
Limitaciones:
  Los resultados pueden variar con el tráfico real.
Costos adicionales:
  Herramientas de pruebas de rendimiento.